## Slide 1: Budowa i integracja systemów informacyjnych
Wykład 11:
Zapewnienie jakości
oprogramowania
Kazimierz Subieta
Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych, Warszawa

## Slide 2: Co to jest “jakość oprogramowania”?
Zapewnienie jakości jest rozumiane jako zespół działań zmierzających do wytworzenia u wszystkich zainteresowanych przekonania, że dostarczony produkt właściwie realizuje swoje funkcje i odpowiada aktualnym wymaganiom i standardom.
Jakość, oprócz mierzalnych czynników technicznych, włącza dużą liczbę niemierzalnych obiektywnie czynników psychologicznych.
Podstawą obiektywnych wniosków co do jakości oprogramowania są pomiary pewnych parametrów użytkowych (niezawodności, szybkości, itd.) w realnym środowisku, np. przy użyciu metod statystycznych.
Obiektywne pomiary cech produktów programistycznych są utrudnione lub niemożliwe (tak jak pomiary jakości fundamentów w budynku).
Jakość gotowych produktów programistycznych jest nieokreślona ze względu na ich złożoność (eksplozja danych testowych), wieloaspektowość, identyczność wszystkich kopii produktu, oraz niską przewidywalności wszystkich aspektów ich zastosowań w długim czasie.

## Slide 3: Trudności z oceną jakości oprogramowania
Oceny jakości najczęściej muszą być znane zanim powstanie gotowy, działający produkt, co wyklucza zastosowanie obiektywnych metod pomiarowych.
Wiele czynników składających się na jakość produktu jest niemierzalna.
Produkty programistyczne są złożone i wieloaspektowe, co powoduje trudności w wyodrębnieniu cech mierzalnych, które odzwierciedlałyby istotne aspekty jakości.
Produkty programistyczne mogą działać w różnych zastosowaniach, o różnej skali. Pomiary jakości mogą okazać się nieadekwatne przy zmianie skali (np. zwiększonej liczbie danych lub użytkowników), w innym środowisku, itp.
Pomiary mogą okazać się bardzo kosztowne, czasochłonne lub niewykonalne (z powodu niemożliwości stworzenia środowiska pomiarowego przed wdrożeniem);
Nie ma zgody co do tego, w jaki sposób pomierzone cechy danego produktu składają się na ogólny wskaźnik jego jakości.
Oceny jakości produktów programistycznych są skazane na metody spekulacyjne, oparte na uproszczeniach oraz dodatkowych założeniach.

## Slide 4: Metody zapewnienia jakości w projektach
Opierają się na dyscyplinie całości procesu, raczej niż na pomiarach efektów procesów.
Pomiary są istotne, o ile dadzą się przeprowadzić.
Obowiązuje założenie, że brak dyscypliny, bałagan, brak kontroli podczas dowolnego procesu jest czynnikiem uniemożliwiającym jakościowe wykonanie produktu lub usługi.
Z tego oczywiście nie wynika, że dyscyplina, kontrola i porządek zapewniają jakość.
Ale w zarządzaniu jakością w projektach nie istnieją inne, lepsze metody.
W zarządzaniu projektami metody zapewnienia jakości mało zależą od dziedziny wytwarzania lub usługi, zatem normy jakości również w dużym stopniu są niezależnie od dziedziny (np. ISO 9000, Prince -2, …)

## Slide 5: TQM - zarządzanie przez jakość
W latach 50-tych produkty japońskie uważano za buble (tak jak obecnie niektórzy postrzegają wyroby chińskie)
Koncepcja TQM została zaproponowania przez Japończyka Eiji Toyodę dla potrzeb naprawy prestiżu japońskiego przemysłu motoryzacyjnego - 1950 r.
Główna myśl TQM mówiła o tym, że w związku z tym, że to klient stanowi o rentowności przedsiębiorstwa, to należy tak sterować wszystkimi fazami procesu produkcyjnego wyrobu, aby klient był zadowolony z jakości tego wyrobu,
TQM została rozwinięta przez amerykanów (W.E.Deming, P.Crosby, J.M.Juran, A.V.Feigenbaum), japończyków (E.Toyoda, M.Imai, K.Ishikawa) i brytyjczyka (J.Oaklanda),
Każdy z powyższych autorów zdefiniował własne zasady TQM. Wszystkie one obracają się jednak wokół zasady Toyody: „Jakość jest najważniejszym kryterium oceny przydatności produktów dla klienta, a to właśnie klient umożliwia funkcjonowanie wytwórcy tych produktów”.
Producent wytwarzający produkty kiepskie powinien wypaść z rynku.

## Slide 6: Jakość w terminologii ISO 9000
jakość - ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujący o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb użytkownika produktu
system jakości - odpowiednio zbudowana struktura organizacyjna z jednoznacznym podziałem odpowiedzialności, określeniem procedur, procesów i zasobów, umożliwiających wdrożenie tzw. zarządzania jakością
zarządzanie jakością - jest związane z aspektem całości funkcji zarządzania organizacji, który jest decydujący w określaniu i wdrażaniu polityki jakości
polityka jakości - ogół zamierzeń i kierunków działań organizacji dotyczących jakości, w sposób formalny wyrażony przez najwyższe kierownictwo organizacji, będącej systemem jakości
audyt jakości - systematyczne i niezależne badanie, mające określić, czy działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom, czy te ustalenia są skutecznie realizowane i czy pozwalają na osiągnięcie odpowiedniego poziomu jakości

## Slide 7: Polityka i system jakości
Polityka jakości to ogólne intencje i zamierzenia danej organizacji w odniesieniu do jakości [ISO8402] wyrażana w sposób formalny przez zarząd firmy.
  Musi być zdefiniowana i udokumentowana;
  Muszą być określone cele i zaangażowanie w jakość;
  Musi być zgodna z działaniami przedsiębiorstwa i oczekiwaniami klienta;
  Musi być zakomunikowana i rozumiana na wszystkich szczeblach zarządzania.
System jakości to struktura organizacyjna, przydział odpowiedzialności, procedury postępowania, zasoby użyte do implementacji polityki jakości w danej organizacji [ISO8402]
  pełnomocnik lub zespół do spraw jakości;
  księga jakości: udokumentowane procedury systemu jakości.

## Slide 8: Model jakości ISO 9126
Funkcjonalność
  odpowiedniość
  dokładność
  współdziałanie
  zgodność
  bezpieczeństwo
Niezawodność
  dojrzałość
  tolerancja błędów
  odtwarzalność
Użyteczność
  zrozumiałość
  łatwość uczenia
  łatwość posługiwania się
Efektywność
  charakterystyka czasowa
  wykorzystanie zasobów
Pielęgnowalność
  dostępność
  podatność na zmiany
  stabilność
  łatwość walidacji
Przenośność
  dostosowywalność
  instalacyjność
  zgodność
  zamienność
Atrybut jakościowy to cecha lub charakterystyka mająca wpływ na jakość danego obiektu

## Slide 9: Zasady zarządzania jakością
Ukierunkowanie na klienta (również klient wewnętrzny)
Przywództwo (budowa wizji, identyfikacja wartości)
Zaangażowanie ludzi (satysfakcja, motywacja, szkolenia)
Podejście procesowe (koncentracja na poszczególnych krokach procesu i relacjach pomiędzy tymi krokami, pomiary)
Podejście systemowe (całe otoczenie procesu wytwórczego)
Ciągłe doskonalenie (doskonalenie stanu obecnego, ewolucja a nie rewolucja)
Rzetelna informacja (zbieranie i zabezpieczanie danych do podejmowania obiektywnych decyzji)
Partnerstwo dla jakości (bliskie związki producentów z klientami)

## Slide 10: Zapewnienie Jakości Oprogramowania (ZJO)
Zgodnie z normą jest to „planowany i systematyczny wzorzec wszystkich działań potrzebnych dla dostarczenia adekwatnego potwierdzenia że element lub produkt jest zgodny z ustanowionymi wymaganiami technicznymi”.
ZJO oznacza sprawdzanie:
czy plany są zdefiniowane zgodnie ze standardami;
czy procedury są wykonywane zgodnie z planami;
czy produkty są implementowane zgodnie z planami.
Kompletne sprawdzenie jest zwykle niemożliwe. Projekty bardziej odpowiedzialne powinny być dokładniej sprawdzane odnośnie jakości.
W ramach ZJO musi być ustalony plan ustalający czynności sprawdzające przeprowadzane w poszczególnych fazach projektu.
software quality assurance, SQA

## Slide 11: Ryzyko utraty jakości
Najbardziej istotnym kryterium przy zapewnianiu jakości jest ryzyko. Najczęstszymi czynnikami ryzyka utraty jakości są:
  nowość projektu,
  złożoność projektu,
  niedostateczne wyszkolenie personelu,
  zbyt małe doświadczenie personelu,
  niesformalizowane (tworzone i zarządzane ad hoc) procedury
  niska dojrzałość organizacyjna wytwórcy.
Dla zmniejszenia ryzyka personel ZJO powinien być zaangażowany w projekt programistyczny jak najwcześniej.
Powinien on sprawdzać wymagania użytkownika, plany, procedury i dokumenty na zgodność ze standardami i przyjętymi procedurami postępowania.
Wynika to z faktu, że dodatkowe koszty związane z problemem lub błędem są tym większe, im później zostanie on zidentyfikowany.

## Slide 12: Zadania zapewniania jakości
Firma
  ciągła pielęgnacja procesu wytwarzania
  definiowanie standardów
  nadzór i zatwierdzanie procesu wytwarzania
Projekt
  dostosowywanie standardów
  przeglądy projektu
  testowanie i udział w inspekcjach
  ocena planów wytwarzania i jakościowych
  audyt systemu zarządzania konfiguracją
  udział w komitecie sterującym projektu

## Slide 13: Procesy obsługiwane przez personel ZJO
Tworzenie technologii
  tworzenie standardu
  wdrażanie standardu
Kontrola jakości
  ocena produktu
  ocena procesu
  zatwierdzanie jakości
Analiza działalności firmy
  zbieranie danych
  analiza danych
Zarządzanie personelem

## Slide 14: Personel ZJO powinien ustalić, czy... (1)
Projekt jest właściwie zorganizowany, z odpowiednim cyklem życiowym;
Członkowie zespołu projektowego mają zdefiniowane zadania i odpowiedzialności;
Plany w zakresie dokumentacji są implementowane;
Dokumentacja zawiera to, co powinna zawierać;
Przestrzegane są standardy dokumentacji i kodowania;
Standardy, praktyki i konwencje są przestrzegane;
Dane pomiarowe są gromadzone i używane do poprawy produktów i procesów;
Przeglądy i audyty są przeprowadzane i są właściwie kierowane;
Testy są specyfikowane i rygorystycznie przeprowadzane;

## Slide 15: Personel ZJO powinien ustalić, czy... (2)
Problemy są rejestrowane i reakcja na problemy jest właściwa
Projekty używają właściwych narzędzi, technik i metod
Oprogramowanie jest przechowywane w kontrolowanych bibliotekach
Oprogramowanie jest przechowywane w chroniony i bezpieczny sposób
Oprogramowanie od zewnętrznych dostawców spełnia odpowiednie standardy
Rejestrowane są wszelkie aktywności związane z oprogramowaniem
Personel jest odpowiednio przeszkolony
Zagrożenia projektu są zminimalizowane

## Slide 16: Zakres działań dla zapewnienia jakości
Modele i miary służące ocenie kosztu i nakładu pracy
Modele i miary wydajności ludzi
Gromadzenie danych
Modele i miary jakości
Modele niezawodności
Ocena i modelowanie wydajności oprogramowania
Miary struktury i złożoności
Ocena dojrzałości technologicznej
Zarządzanie z wykorzystaniem metryk
Ocena metod i narzędzi

## Slide 17: Klasyfikacja zadań zapewnienia jakości
Certyfikacja systemów przed skierowaniem do produkcji
Wymuszanie standardów gromadzenia i przetwarzania danych
Recenzowanie i certyfikacja wytwarzania i dokumentacji
Opracowanie standardów dotyczących architektury systemu i praktyk programowania
Recenzowanie projektu systemu pod względem kompletności
Testowanie nowego lub zmodyfikowanego oprogramowania
Opracowanie standardów zarządzania
Szkolenie
Pomiary odgrywają istotną rolę, jednakże są one postrzegane jako jedno z wielu specjalistycznych działań, a nie podstawa całego procesu zapewnienia jakości.

## Slide 18: Normy ISO dotyczące jakości
ISO 9001
ISO 9002
ISO 9003
Modele systemu jakości
ISO 9004
Elementy systemu jakości
ISO 9000
Wytyczne wyboru modelu
ISO 8402
Terminologia
ISO/IEC 1508
Bezpieczeństwo oprogramowania systemów krytycznych
IEC/TC 56
Niezawodność oprogramowania systemów krytycznych
Oprogramowanie jest
rozumiane jako jeden
z rodzajów wyrobów

## Slide 19: Norma IEEE-730
Norma IEEE-730 podaje ogólne ramy planu zapewniania jakości. Powinien on obejmować następujące zagadnienia:
  analiza punktów widzenia
  referencje wykonawcy
  zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym
  dokumentacja
  standaryzacja działań
  przeglądy i audyty
  zarządzanie konfiguracją oprogramowania
  raport napotykanych trudności i podjętych działań prewencyjnych
  wykorzystywane metody i narzędzia
  kontrola kodu, mediów, dostawców
  zarządzanie hurtowniami danych
  pielęgnacja
Norma IEEE-730 została uzupełniona i uszczegółowiona normą IEEE-983.

## Slide 20: Model jakości oprogramowania
Działanie
produktu
Retrospekcja
produktu
Efektywność urządzeń
Wielokrotne użycie
Użyteczność
Niezawodność
Efektywność
Pielęgnacyjność
Przenośność
Testowalność
Czytelność
Autoopisowość
Śladowość
Niezależność od urządzeń
Zwartość
Strukturalność
Komunikatywność
Dokładność
Spójność
Dostępność
Kompletność
Użycie
Czynnik
Kryteria
Metryki
?

## Slide 21: Niedojrzałość i dojrzałość procesów wytwórczych
Improwizacja podczas procesu wytwórczego
Proces jest wyspecyfikowany, ale specyfikacja nie jest stosowana
Doraźne reagowanie w sytuacji kryzysów
Harmonogram i budżet są przekraczane
Funkcjonalność jest stopniowo okrajana
Jakość produktu jest niska
Brak obiektywnych kryteriów oceny
Zdolność do budowy oprogramowania jest cechą organizacji a nie personelu
Proces jest zdefiniowany, znany i wykorzystywany
Proces jest obserwowany i ulepszany
Prace są planowane i monitorowane
Role i odpowiedzialności są zdefiniowane
Obiektywna, ilościowa ocena
Niedojrzałość
Dojrzałość

## Slide 22: CMM - model dojrzałości procesu wytwórczego
Wykorzystywany w procedurach klasyfikacji potencjalnych wykonawców oprogramowania dla Departamentu Obrony USA
Wyróżniono 5 poziomów dojrzałości wytwórców (poczynając od poziomu najniższego):
  1 poziom początkowy (proces chaotyczny)
  2 poziom powtarzalny (proces zindywidualizowany)
  3 poziom zdefiniowany (proces zinstytucjonalizowany)
  4 poziom zarządzany (proces + informacje zwrotne dla sterowania procesem)
  5 poziom optymalizujący (proces + informacje zwrotne wpływające na ulepszenie procesu
Niewiele firm uzyskało poziom 3-ci, umożliwiający uzyskanie prawa dostaw dla Departamentu Obrony USA,
Tylko IBM w zakresie oprogramowania promu kosmicznego dla NASA uzyskał poziom 5-ty (najwyższy) \
Klasyfikacja postrzegana także jako arbitralna, tendencyjna i protekcjonistyczna

## Slide 23: Główne czynniki poprawy jakości
Poprawa zarządzania projektem
Wzmocnienie inżynierii wymagań
Zwiększenie nacisku na jakość
Zwiększenie nacisku na kwalifikacje i wyszkolenie ludzi
Szybsze wykonywanie pracy (lepsze narzędzia) 10%
Bardziej inteligentne wykonywanie pracy (lepsza organizacja i metody) 20%
Powtórne wykorzystanie pracy już wykonanej (ponowne użycie) 65 %

## Slide 24: Plan zapewnienia jakości oprogramowania (PZJO)
PZJO powinien być sporządzany i modyfikowany przez cały okres życia oprogramowania. Pierwsze jego wydanie powinno pojawić się na końcu fazy wymagań użytkownika.
PZJO powinien ustalać i opisywać wszelkie aktywności związane z zapewnieniem jakości dla całego projektu. Odpowiednie sekcje planu jakości powinny dotyczyć wszystkich ustalonych w danym modelu rozwoju oprogramowania faz cyklu życia oprogramowania.
Podane dalej zalecenia co do PZJO pochodzą z normy ANSI/IEEE Std 730-1989 „IEEE Standard for Software Quality Assurance Plan”.
Dodatkowe wytyczne co do PZJO pochodzą z ANSI/IEEE Std 983-1989 „IEEE Guide for Software Quality Assurance Plan”.
Rozmiar i zawartość PZJO powinny odpowiadać skali i złożoności projektu.
Zalecany (podany dalej) spis treści może i niekiedy powinien być uzupełniony o punkty specyficzne dla konkretnego projektu.

## Slide 25: Styl, odpowiedzialność, sekcje PZJO
Styl. PZJO powinien być zrozumiały, lakoniczny, jasny spójny i modyfikowalny.
Odpowiedzialność. PZJO powinien być wyprodukowany przez komórkę jakości zespołu podejmujący się produkcji oprogramowania.
PZJO powinien być przejrzany i zrecenzowany przez ciało, któremu podlega dana komórka jakości oprogramowania.
Medium. Zwykle PZJO jest dokumentem papierowym, może być także rozpowszechniony w formie elektronicznej.
Zawartość. PZJO powinien być podzielony na 4 rozdziały, każdy dla następujących faz rozwoju oprogramowania:
  PZJO dla fazy wymagań użytkownika i analizy;
  PZJO dla fazy projektu architektury;
  PZJO dla fazy projektowania i konstrukcji;
  PZJO dla fazy budowy, testowania i instalacji oprogramowania.
Ewolucja. PZJO powinien być tworzony dla następnej fazy po zakończeniu fazy poprzedniej.

## Slide 26: Spis treści PZJO (1)
a - Streszczenie (maksymalnie 200 słów)
b - Spis treści
c - Status dokumentu (autorzy, firmy, daty, podpisy, itd.)
d - Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
Informacje
organizacyjne
1. Cel
2. Referencje, odsyłacze do innych dokumentów
3. Zarządzanie
4. Dokumentacja
5. Standardy, praktyki konwencje i metryki
5.1. Standardy dokumentacyjne
5.2. Standardy projektowe
5.3. Standardy kodowania
5.4. Standardy komentowania
5.5. Standardy i praktyki testowania
5.6. Wybrane metryki ZJO
5.7. Ustalenia dotyczące sposobu monitorowania
zgodności z planem
...... na następnym slajdzie
Zasadnicza
zawartość
dokumentu

## Slide 27: Spis treści PZJO (2)
..... z poprzedniego slajdu
6. Przeglądy i audyty
7. Testowanie
8. Raportowanie problemów i akcje korygujące
9. Narzędzia, techniki i metody
10. Kontrola kodu
11. Kontrola mediów
12. Kontrola dostawców
13. Zbieranie, pielęgnacja i utrzymanie zapisów
14. Szkolenie
15. Zarządzanie ryzykiem
16. Przegląd pozostałej części projektu
Dodatek A: Słownik pojęć i akronimów
Zasadnicza
zawartość
dokumentu
Numeracja punktów nie powinna być zmieniana. Jeżeli pewien punkt nie ma treści,
powinna tam znajdować się informacja „Nie dotyczy”.
Informacje nie mieszczące się w tym spisie treści powinny być zawarte w dodatkach.
Punkty 3-15 powinny określać jak plany techniczne i zarządzania będą sprawdzane.

## Slide 28: Spis treści PZJO - omówienie (1)
Cel. Sekcja ta powinna krótko określać: cel PZJO, rodzaj czytelnika, produkty programistyczne podlegające PZJO, zamierzone użycie oprogramowania, fazę cyklu życiowego, do którego PZJO się odnosi.
Zarządzanie. Sekcja powinna opisywać organizację zarządzania jakością i związane z nią odpowiedzialności i role, bez określania przypisania ludzi do ról i bez określania pracochłonności i harmonogramu. Zalecana jest następująca struktura tego rozdziału:
Organizacja: identyfikacja ról w organizacji (kierownik projektu, prowadzący zespołu, inżynierowie oprogramowania, bibliotekarze oprogramowania, prowadzący weryfikację i walidację , inżynier ZJO), opis związków pomiędzy rolami, opis interfejsu z organizacją użytkownika.
Zadania: Opisuje zadania ZJO, które będą wykonywane w tej fazie.
Odpowiedzialności: Opisuje odpowiedzialność poszczególnych ról za poszczególne zadania oraz ustala kolejność wybranych zadań.

## Slide 29: Spis treści PZJO - omówienie (2)
Dokumentacja. Identyfikuje wszystkie dokumenty, które będą wyprodukowane w tej fazie. Sekcja powinna ustalać jak te dokumenty będą sprawdzane na zgodność ze standardami.
Standardy, konwencje metryki. Opisuje je detalicznie lub zawiera odsyłacze do innych dokumentów.
Przeglądy i audyty. Identyfikuje techniczne przeglądy, przejścia, inspekcje, audyty mające zastosowanie w tej fazie, oraz cel każdego z nich. Opisuje sposoby monitorowania zgodności tych procedur z planem oraz rolę personelu ZJO w tych procedurach.
Testy. Opisuje w jaki sposób czynności weryfikacji i walidacji oprogramowania będą monitorowane i sprawdzane.
Raportowanie problemów i akcje korygujące. Identyfikuje procedury zgłaszania problemów oraz podejmowania akcji mających na celu usunięcie problemów. Może opisywać metryki stosowane do procedur zgłaszania problemów mające wpływ na jakość oprogramowania.

## Slide 30: Spis treści PZJO - omówienie (3)
Kontrola kodu. Procedury stosowane do pielęgnacji, przechowywania, zabezpieczania i dokumentowania kodu oprogramowania.
Kontrola mediów. Dotyczy mediów, na których oprogramowanie i dokumentacja będą przechowywane.
Kontrola dostawców. Procedury stosowane do kontroli zewnętrznych organizacji lub osób, które rozwijają lub dostarczają oprogramowanie niezbędne dla projektu. Procedury powinny określać standardy, które mają być stosowane przez dostawców, oraz powinny określać sposoby kontroli przestrzegania tych standardów.
Zbieranie, pielęgnacja i utrzymanie zapisów. Identyfikuje procedury stosowane do przechowywania informacji zebranych ze wszelkich aktywności, takich jak spotkania, przeglądy, przejścia, audyty, notatki, korespondencja. Powinny określać gdzie te informacje/dokumenty są przechowywane i jak długo, oraz określać sposób dostępu do tych informacji.